# AI卡牌肉鸽游戏设计与开发分析报告

## 执行摘要

这类项目的难点，不在于“再做一个《杀戮尖塔》”，而在于找到一个足够新、足够清晰、又足够小团队可落地的核心差异点。《杀戮尖塔》官方卖点本身已经把这个品类的基本盘定义得很清楚：动态构建牌组、不断变化的高塔路径、以及会与牌组产生强烈联动的遗物；而同类成功作品通常不是简单堆内容，而是在“战斗结构”或“队伍结构”上做明显改造，例如《Monster Train》的三层纵深战场、《Across the Obelisk》的多人合作与队伍构筑。对小团队而言，真正值得追求的不是“更多卡”，而是“一条可持续放大的系统主轴”。[1]

基于这一点，我建议你的首个方向不是做“大而全”的多职业大池子，而是做一款单人、PC优先、单局约35–50分钟、两名首发角色、三幕结构、120–150张卡牌、40–60个遗物、一个强核心机制的产品。若一定要贴近《杀戮尖塔》的体验密度，小团队最稳妥的做法是：保留“明示敌人意图 + 路径选择 + 遗物协同 + 爬塔单局”的阅读性，再额外加入一个一眼能看懂的差异化机制，例如“双姿态连段”“双资源节奏”或“可预览但不可完全确定的未来节点”。这种做法既符合该子品类的学习成本，也能控制平衡复杂度。[2]

AI最适合在这个项目里做的，不是“让线上玩家实时玩一个会即席乱长内容的游戏”，而是做离线内容生产、批量变体生成、自动化对战与平衡回归。官方文档已经非常明确：结构化输出适合把模型输出锁到 JSON Schema；Batch API 适合便宜地离线跑大批量生成任务；而图像生成虽然支持多轮编辑，但在重复角色一致性、精确排版、复杂结构构图上仍有明显限制。因此，AI应当主要服务于设计 pipeline，而不是直接接管玩家面前的核心规则。[3]

如果你想优先做中文内容和快速文本/概念图原型，阿里云百炼的文本生成与文生图文档、Qwen-Image 官方仓库都比较适合进入 production pipeline；如果你更在意商业素材相对稳妥的训练来源、品牌风格一致性和生成内容透明标识，Adobe Firefly 与其 Custom Models、Content Credentials 更适合做“后期收敛”和“最终视觉规范化”。[4]

## 研究边界与关键假设

你的需求里有若干维度未指定。为了把报告写成可执行方案，下面先把“未指定项”和本文采用的工作假设列出来。若你后续有明确偏好，可以直接替换这一层而不重做整套系统。

| 维度 | 当前状态 | 本文假设 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台 | 未指定 | PC优先，Steam首发 | 小团队更容易做单局深度与数值平衡，不必先承受移动端留存与商业化压力 |
| 目标玩家群体 | 未指定 | 玩过《杀戮尖塔》、愿意尝试新机制的单机策略玩家 | 易于验证玩法，不必同时服务休闲和硬核两类人群 |
| 主题 | 未指定 | 中式纸境 / 机关 / 符箓奇谭 | 视觉差异明显，2D资源更适合AI辅助和小团队量产 |
| 美术风格 | 未指定 | 纸雕拼贴 + 低帧特效 + 局部动态插画 | 资源成本低、辨识度高、可控一致性更强 |
| 难度曲线 | 未指定 | 基础中高难，三档进阶难度 | 既照顾可入门，也给品类核心玩家长期目标 |
| 单局时长 | 未指定 | 35–50分钟 | 接近主流单局节奏，但比超长跑局更利于测试迭代 |
| 经济模型 | 未指定 | 买断制优先 | 对卡牌肉鸽更自然，平衡目标更干净 |
| 联机 | 未指定 | 首发不做 | 联机会显著增加卡牌同步、状态、UI与结算复杂度 |
| 元进度深度 | 未指定 | 轻元进度 | 用“侧向解锁”代替“纯数值变强”，避免破坏策略纯度 |

在这个假设集合下，最推荐的产品定位是：一款以“姿态连段”为核心识别点、以路径阅读和遗物协同为中层乐趣、以中文叙事与低成本高辨识度2D美术为包装的单人卡牌肉鸽。这里的重点不是国风标签本身，而是让你的内容池、UI、事件文本、美术样式能够被同一套生产管线支撑起来。

## 核心概念与差异化定位

《杀戮尖塔》的官方表述强调三件事：动态构建牌组、每次都变化的高塔、以及与牌组形成强联动的遗物。换句话说，这个品类最核心的期待并不是“故事”或“地图本身”，而是局内构筑决策的连锁反馈。而《Monster Train》用三层纵深战场改变了战术空间，《Across the Obelisk》则将队伍协作和多人路径决策放大。它们说明：想做差异化，最有效的方式是改动“玩家每回合在想什么”。[1]

因此，建议你的差异化不要放在“把战斗做得更复杂”，而要放在“让玩家每回合多做一个有意义但可读的判断”。我建议采用如下方向：

| 定位维度 | 状态 | 建议方案 |
| --- | --- | --- |
| 目标玩家群体 | 未指定 | 以《杀戮尖塔》/《Monster Train》玩家为主，兼容愿意读牌效的中轻度策略玩家 |
| 主题 | 未指定 | 中式纸境、活字机关、符箓与墨意，强调“纸与墨会改变规则” |
| 美术风格 | 未指定 | 纸雕拼贴、剪影层次、低饱和底色 + 高对比重点特效 |
| 难度曲线 | 未指定 | 前两幕学习机制，第三幕形成“读懂套路后才能赢”的尖峰 |
| 单局时长 | 未指定 | 35–50分钟；失败也能在20分钟内得到完整反馈 |
| 重玩价值 | 未指定 | 由角色差异、遗物联动、事件选择、路径风险和每日种子共同提供 |

我更推荐的核心概念是：“双姿态连段”。具体而言，卡牌被赋予两类节奏标签，例如“锋”与“守”。玩家不是单纯地打高费牌，而是在同一回合内管理出牌顺序：连续打同标签会叠加连段收益，切换标签会触发转式收益。这样做有三个优点。第一，它对已有品类玩家来说非常容易理解，因为仍然是手牌、费用、攻击、防御、状态这些熟悉组件。第二，它让“顺序”成为可设计空间，从而显著提升单回合深度。第三，它对AI生成内容也更友好，因为你可以围绕“标签—收益—代价”这一固定模板批量扩写卡牌。这个差异点并不依赖复杂战场、物理碰撞或联网，因此对小团队尤其友好。

如果你希望比“双姿态连段”再更稳一点，也可以考虑一个更保守的变体：“半公开未来”。做法是让地图中未来两层节点可预览，但其中部分节点只显示“类别范围”而不显示精确内容；战斗中敌人意图仍然可读，但部分敌人只公开“行为类型”，例如“将强攻”而不是“将造成 18 点伤害”。这样可以把随机性做成“可以规划的不确定”，而不是“拍脑袋随机”。

## 核心玩法系统设计

### 系统蓝图

为了保证实现规模和可测性，首发系统建议采用如下结构：

| 模块 | 建议 |
| --- | --- |
| 卡牌类型 | 攻击、技能、能力、状态、诅咒 |
| 稀有度 | 普通 / 非凡 / 稀有 / Boss专属 |
| 首发角色 | 2个首发，1个后续解锁 |
| 资源系统 | 每回合 3 点能量 + 连段值 |
| 牌组规则 | 初始牌组 10 张；战后 3 选 1；上限不硬限制，但通过移除/精简鼓励瘦牌组 |
| 战斗机制 | 回合制、敌意图可读、顺序与连段是主要深度来源 |
| 敌人与怪物池 | 每幕独立怪物池 + 共享机制标签池 |
| 非战斗节点 | 事件、商店、休息、精英、宝藏 |
| 死亡与保留 | 本局失败清零；保留“墨痕”用于解锁角色分支、起始遗物、事件池扩展 |

我建议的角色切法如下。首发角色只做两个，因为职业数一多，平衡和内容生产复杂度会以乘法上升，而不是加法上升。

| 角色 | 战斗定位 | 关键机制 | 适合玩家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刃书生 | 连段爆发 | “锋/守”切换、过牌、弱点打击 | 喜欢算序列的玩家 |
| 符箓师 | 控场持续 | 灼烧、封印、延时触发 | 喜欢铺垫与控制的玩家 |
| 偃偶师 | 后续解锁 | 召唤物、弃牌再利用、陷阱 | 喜欢复杂构筑的玩家 |

资源系统不要过重。建议 3 点能量作为主资源，连段值作为次资源。也就是：一切仍然围绕“能不能打得出”运转，但多出来的“连段值”让你关心出牌顺序与标签连续性。这样既不会像双法力池那样让新玩家望而却步，又能拉出差异。

### 示例卡牌设计

下表是一套可直接进入纸面原型测试的示例卡牌。它们不是最终数值，而是示范“模板如何围绕核心机制生长”。

| 卡牌名 | 类型 | 稀有度 | 费用 | 标签 | 效果 | 设计目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试刃 | 攻击 | 普通 | 1 | 锋 | 造成 6 伤害；若本回合上张牌也是“锋”，改为造成 10 伤害 | 最基础的连段奖励牌 |
| 挽势 | 技能 | 普通 | 1 | 守 | 获得 7 格挡；若本回合从“锋”切到“守”，抽 1 张牌 | 强化转式的可读性 |
| 纸甲符 | 技能 | 普通 | 1 | 守 | 获得 5 格挡；若手中至少有 3 张技能牌，再获得 3 格挡 | 支撑控制流的基础牌 |
| 藏锋入鞘 | 能力 | 非凡 | 2 | 锋 | 本回合首次打出“锋”牌时返还 1 点能量 | 连段引擎牌 |
| 断简离火 | 攻击 | 非凡 | 1 | 锋 | 造成 4×2 伤害；若目标带有灼烧，则改为 6×2 | 与符箓师共享状态生态 |
| 夺势归元 | 稀有 | 稀有 | 3 | 守 | 获得 12 格挡并对所有敌人造成 12 伤害；本回合连段值保留到下回合 | 让高阶玩家规划跨回合节奏 |

### 示例敌人与事件、遗物设计

敌人设计上不要先追求“很多招式”，而要先追求“阅读以后会做出不同选择”。也就是让敌人的存在不仅改变“要不要防”，而是改变“这局更想拿哪类牌”。

| 敌人 | 类型 | 核心机制 | 意图样例 | 对玩家提出的题目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 墨盗斥候 | 普通敌人 | 连击与偷牌 | 下回合 3×3 连击；若玩家手牌≥7，再偷 1 张弃牌 | 迫使玩家控制手牌密度 |
| 香灰机关 | 普通敌人 | 充能爆发 | 连续两回合蓄势，第三回合高伤害并施加灼烧 | 迫使玩家规划爆发窗口 |
| 镜面书吏 | 精英 | 模仿 | 复制玩家本回合第一张“非普通牌”的关键效果 | 迫使玩家改变起手顺序 |
| 纸龙印官 | Boss | 双阶段 | 阶段一召唤文书；阶段二每回合改写一条规则 | 检验构筑的适应性 |

| 事件 | 选项 | 风险/收益 | 设计目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 残页交易 | 失去 8% 最大生命，获得一张稀有牌；或移除一张牌 | 短期痛苦换长期构筑密度 | 给瘦牌组与爆发流明确诱因 |
| 旧印刷坊 | 升级一张牌；或复制一张已升级牌并获得“脆化”诅咒 | 高收益但会污染牌库 | 做出“贪还是稳”的真实取舍 |
| 幻戏台 | 预览未来三节点并替换其一；或立刻获得遗物但进入下一战时少 1 能量 | 强化路径策略与短期交换 | 让地图阅读成为乐趣 |

| 遗物 | 效果 | 联动方向 |
| --- | --- | --- |
| 断墨砚 | 每幕第一次进入事件节点时可重投该事件 | 提高路线策略上限 |
| 折纸心灯 | 每回合第一次“锋→守”切换时获得 2 格挡 | 支持转式流 |
| 铜活字 | 获得非凡及以上卡牌时，回复 4 点生命 | 鼓励中期转型 |
| 黑漆书匣 | 首次打出能力牌后，抽 1 张牌并获得 1 连段值 | 引擎构筑 |
| 灰烬印章 | 每场战斗第一次击杀敌人时，随机将一张手牌费用降为 0 | 滚雪球节奏 |

事件、遗物与商店系统的重要性不需要低估。《杀戮尖塔》官方卖点里，遗物并不是装饰性物品，而是能与牌组形成“强大化学反应”的核心系统；这意味着你在自己的设计里也要把“遗物是否改写构筑策略”当做一条硬标准，而不是把遗物写成单纯数值加成。[5]

死亡与元进度方面，我建议采用轻元进度：保留“墨痕”用于解锁新事件、起始遗物分支、角色初始套牌变体、日常挑战修饰器，而不要做“永久攻击+1%”这类线性成长。原因很简单：卡牌肉鸽的快乐主要来自“每局不同的拼装过程”，不是“总有一天属性碾压”。如果元进度过重，会稀释你局内构筑的价值。

## 随机性、AI应用与关卡生成

### 随机性与可控性如何平衡

程序化生成最怕两件事：一是“过于随机，像抽奖”；二是“为了公平而太死板，像脚本”。研究者近年的 Procedural Content Generation Benchmark 把生成内容评价拆成了质量、差异性、可控性三条轴，这个三角形非常适合拿来思考你的局内内容生成：你不是只要“随机”，而是要“随机中可控”；你不是只要“每局都不同”，而是要“不同但仍然可玩”。而较早的 DDA 研究也一再强调，动态调难应该尽量不打断玩家对规则的感知。[6]

从工程上看，我建议把随机拆成三层：

第一层是可复现的种子层。所有局内关键生成，包括地图、怪物组合、商店、奖励卡池，都由 run_seed + act + floor + node_index 派生子种子。这样做的价值不仅是“做每日挑战”，更是方便调试和回归测试。只要一条 seed 能复现坏局，你的平衡与 bug 修复效率都会大幅提升。

第二层是权重约束层。你不要直接“均匀随机抽卡”，而要用可解释的权重表。例如卡牌奖励可按“稀有度基线 × 当前卡组缺口 × archetype 需求 × 反重复因子”来打分；怪物池可按“幕数 × 节点类型 × 上一次出现记录 × 玩家当前强度区间”做加权。这样随机结果对设计师来说是可读的，对玩家来说也仍然新鲜。

第三层才是软性动态调节层。这里强烈建议只在战斗外层做调整，比如路径节点倾向、奖励价值、精英出现率、恢复点分布，而不要在战斗中偷偷改抽牌或改敌人骰点。原因不是“技术做不到”，而是这种改动最容易破坏玩家对公平的信任。Hunicke 的 DDA 思路本质上是调节供需而不是直接篡改结果，你可以借这个原则，把 DDA 做成“把下一场战斗调成更适合当前玩家状态的试卷”，而不是“替玩家做题”。[7]

下面是一套可以直接实现的生成公式示意：

卡牌候选分数 S(card)
= 稀有度权重
× 职业标签匹配
× 牌组曲线需求
× archetype 补足系数
× 新鲜度系数
× 反冲突系数

节点候选权重 W(node)
= 基础权重
× 幕数修正
× 风险预算修正
× 连续重复惩罚
× 玩家强度偏差修正

建议你维护一个简单的 Player Power Index 来做“温和校准”，例如综合当前生命百分比、过去三战平均余血、平均每能量伤害、平均每能量格挡、牌组精简度、遗物联动数。这个指数不必用于操纵胜负，只需要用于决定“给不该连续刷精英的人少刷一个精英”“给已经偏弱的构筑更高概率看到救场型卡牌”。

### 三种随机生成策略对比

| 策略 | 核心做法 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种子 + 静态权重表 | 固定 seed，按设计表抽样 | 实现快、可复现、好调试 | 内容久了会显套路 | MVP、每日挑战、早期平衡 |
| 约束式生成器 | 先设定风险/奖励预算，再在约束内抽样 | 更能保证“可玩性”和节奏 | 设计参数较多，调表成本上升 | 正式版主流程、Boss前后节奏控制 |
| 轻量 DDA 生成器 | 根据玩家表现调节点倾向与奖励质量 | 能减少极端坏局，提高留存体验 | 稍不透明就会损害公平感 | 新手模式、低难度、教程与首周体验 |

这里最推荐的上线组合不是三选一，而是：正式模式用“种子 + 约束式生成器”，新手模式在战斗外叠一层轻量 DDA”。这样既保留“高手信任感”，也能减少新玩家被坏 RNG 劝退。

### AI在开发与运行中的应用

在开发侧，最值得建立的是一条“文本模型生成结构化规则草案 → 程序校验 → 模拟器测试 → 人工筛选 → 版本入库”的内容流水线。OpenAI 的 Structured Outputs 明确强调相较 JSON mode，它不仅能输出合法 JSON，还能保证遵守 schema；这非常适合用于生成卡牌、事件、敌人配置的结构化草案。Batch API 适合在离线环境中批量跑数千条内容候选，官方说明其适合异步大规模任务、成本更低且有单独的高限额池。[8]

如果你的主要生产语言是中文，阿里云百炼官方文档已经把文本生成、OpenAI 兼容接口、以及文生图入口列得很清楚；而 Qwen-Image 官方仓库明确强调其在复杂文本渲染、精确图像编辑，尤其是中文文本渲染方面的能力。这意味着你可以把它用于卡牌名、事件插图、UI 占位海报、假功能宣传图等“中文强相关”的内容原型。[9]

视觉侧则建议分成三层。第一层是概念探索，适合用 OpenAI 的图像生成或 Qwen-Image 快速出大量风格方向草图。第二层是风格收敛，如果你要追求相对稳妥的商业素材来源与角色一致性，Adobe Firefly 更合适，因为 Adobe 明确表示其模型训练于有许可内容、Adobe Stock 与公共领域内容，并且提供 Custom Models 来训练品牌或角色一致性；同时，Content Credentials 能帮助你给资产附带创作透明信息。第三层才是最终生产与人工修订，也就是把 AI 图变成“可交付资产”的工序。[10]

需要特别提醒的是，OpenAI 图像文档也明说了几个限制：复杂提示可能产生较长延迟，精确文本摆放仍可能困难，重复角色或品牌元素的一致性也并非总是稳定。因此，不要让生成图直接成为最终 UI 规范或重要角色立绘的唯一来源；更合理的方式是用它做探索和变体，再进入人工编辑。[11]

下面给一组适合小团队的 prompt 模板思路：

卡牌生成 Prompt 模板
你是一名卡牌肉鸽系统设计师。
请按 JSON Schema 输出 20 张“刃书生”职业卡牌。
约束：
- 核心机制只围绕“锋/守连段”
- 费用范围 0–3
- 普通卡必须简单、可读
- 稀有卡不得直接破坏资源系统
- 不允许无限循环
- 每张卡必须包含：名称、稀有度、费用、标签、规则文本、升级文本、设计意图、危险组合说明

事件生成 Prompt 模板
你是一名叙事系统设计师。
请输出 15 个适用于“纸境机关”主题的随机事件。
要求：
- 3 个偏收益，3 个偏风险，3 个路线控制，3 个构筑控制，3 个特殊事件
- 每个事件给出文本、选项、收益/代价、可复用标签、是否新手友好
- 所有结果必须可数值化并能被程序执行

质量控制上，建议你把 AI 生成内容过四道门：Schema 校验、数值约束校验、重复/近重复检测、可玩性仿真。其中最后一道最关键。就像 OpenAI 的评估最佳实践所说，评估应先定义目标、再准备数据集、再定义指标、持续比较迭代；这套思路完全可以平移到你的内容生产中。值得注意的是，OpenAI 官方已说明其 Evals 平台将在 2026 年内走向只读并关闭，因此更稳妥的做法是把“评测基线和回归 harness”掌握在你自己的工程里，平台工具只作为过渡或辅助。[12]

自动化对战与强化学习代理方面，有两条路线。若你使用 Unity，ML-Agents 官方文档已给出完整思路：场景可以变成训练环境，外部 Python 进程训练 agent，支持 PPO、SAC、模仿学习、自对弈、合作场景的 MA-POCA，还可以借 Demonstration Recorder 录制示范并通过 TensorBoard 观察奖励、损失和自对弈 ELO。这很适合训练“敌人启发式”“自动试玩代理”“新手教学代理”。[13]

如果你想把战斗逻辑抽成一个纯 Python/纯规则模拟器，而不是绑死在引擎里，那么 OpenSpiel 与 PettingZoo 更适合。OpenSpiel 官方说明其覆盖单/多智能体、顺序/同时动作、完全/不完全信息游戏，并包含研究用算法与评估工具；PettingZoo 则专门强调其 AEC 模型适合顺序回合制环境。对卡牌肉鸽来说，这意味着你完全可以先在抽象环境里跑几十万局自动对战，再把有效规则移回游戏引擎。[14]

### 关卡与进程生成

地图生成建议采用分幕有向无环图。不要先做复杂地形；对卡牌肉鸽来说，地图的核心体验是“看见风险、作出路径判断、承担后果”。一个实用算法如下：

先确定每幕层数，例如 12 层。然后在每层生成 4–6 个潜在节点位置，用有向边连接到下一层相邻位置。接着按照“起点安全区—中段分化—尾段收束”的模板，为每层设定可出现节点集合。最后用约束式采样填充节点类型：普通战斗占中位；事件和商店承担节奏调剂；精英必须与奖励强相关；休息节点放在大节奏转折前。类似的构造型 PCG 方法之所以适合小团队，是因为它们通常实现简单、执行快、且更容易保证可玩性；而面向 roguelike 的混合生成研究也强调“始终可游玩”是非常重要的输出目标。[15]

节奏上我建议“三幕三问”：

第一幕问的是“你理解机制了吗”。这里多给基础牌、少给极端遗物，精英不要太早。 第二幕问的是“你开始形成构筑了吗”。这里拉大事件和商店权重，让玩家决定转型。 第三幕问的是“你的构筑能否跨题解题”。这里要出现更会破坏惯用打法的敌人和多阶段 Boss。

Boss 设计上，建议每个 Boss 都遵守一条原则：至少有一个阶段在考“读牌组而不是读数值”。例如：

- Boss A：每三回合“改写规则”一次，把“抽牌”“技能”“能力”“连段”的价值顺序打乱。

- Boss B：阶段一召唤杂兵，阶段二强迫玩家在单体与群体输出之间切换。

- Boss C：读取玩家本局使用率最高的牌类型并针对性反制，但留出破解手段。

下面给出一条典型单局流程图，可直接作为原型的 run loop。

## 经济与元游戏设计

经济系统建议尽量简单，最好做到“玩家一分钟就能说清楚这局有哪些钱”。推荐采用两种货币：

其一是局内金币，用于商店购买、移除卡牌、购入遗物和服务；其二是局外墨痕，只负责解锁内容，不直接增强战斗数值。商店里建议固定三类商品：卡牌、遗物、服务。服务包括“移除卡牌”“升级卡牌”“刷新商店”“赎回诅咒”。如果做得太花，反而会把重心从战斗与构筑上挪走。

升级系统建议分三层。首先是卡牌升级，这是最直接的局内成长。其次是起始配置解锁，例如角色可切换不同起始遗物/初始牌组。最后是内容池解锁，即事件、敌人、遗物池逐步开放。这种设计的好处是，玩家会感觉自己“看见了更多可能性”，而不是“必须先刷到更强才能玩”。

付费点方面，由于用户未指定，这里必须明确标注。付费点：未指定。如果你面向 PC 单机市场，我建议优先做买断制而不是 F2P。F2P 并非做不了，但它会显著提高你对留存、活动、经济通胀、商店心理锚点和长期内容产能的要求。对于第一款系统驱动型产品，这通常不是最优解。

## 原型、测试与迭代计划

### MVP 功能清单

下面这张表按“小团队首轮验证”的顺序列。原则是：先验证核心机制和死循环，再验证内容密度，最后才验证包装层。

| MVP功能 | 内容说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 基础战斗框架 | 抽牌、费用、出牌、结算、敌方回合、状态系统 | P0 |
| 双姿态连段系统 | “锋/守”标签、连段计数、转式触发、UI提示 | P0 |
| 首发角色一名 | 刃书生完整可玩 | P0 |
| 基础卡池 | 45–60 张卡，覆盖攻击/防御/能力/状态 | P0 |
| 敌人池 | 12 个普通敌人、3 个精英、1 个 Boss | P0 |
| 地图生成 | 单幕路径图 + 节点选择 | P0 |
| 奖励系统 | 战后 3 选 1、金币、遗物掉落 | P0 |
| 商店/休息/事件 | 各至少 1 个节点类型可玩通 | P1 |
| 卡牌升级与移除 | 支撑构筑密度变化 | P1 |
| 首个遗物池 | 20–25 个 | P1 |
| 第二角色原型 | 符箓师基础套牌与 20–30 张卡 | P1 |
| 元进度雏形 | 墨痕结算、起始遗物解锁 | P2 |
| 每日种子与日志 | 可复现 run、回放结果 | P2 |
| AI离线生成管线 | 批量生成卡牌/事件草案 + 校验脚本 | P2 |
| 美术统一化 | 卡框、状态图标、节点图标、UI占位替换正式稿 | P2 |

### 迭代里程碑

建议按“验证问题”而不是按“生产内容”来规划迭代。

第一阶段是机制正确。目标不是好玩，而是确认“双姿态连段”是否真的让玩家在每回合多做一个可读的选择。这个阶段哪怕只有一幕、一个角色、20 张卡也够。

第二阶段是构筑成立。你要观察的是：玩家是否开始因为遗物和事件而改变拿牌策略；卡组是否会出现明显 archetype；失败是否能归因，而不是一团糊涂。

第三阶段是节奏成立。加入完整三幕、精英、商店、休息后，玩家是否会在路径、生命、金币和风险之间做真实取舍。

第四阶段是内容多样性与回归稳定。这时再引入 AI 辅助生成与自动化回归最有价值，因为你已经有了“什么叫做好内容”的标准。

### 自动化与手动测试

自动化测试建议分成三套。

第一套是规则单测：伤害、格挡、状态、死亡、触发顺序、费用变化、抽牌上限、弃牌逻辑、无限循环防护。

第二套是批量模拟测试：随机种子跑 1 万局以上，记录胜率、平均回合数、坏局率、资源爆炸率、首次死亡楼层、Boss 到达率。这里最好用纯规则模拟器，而不是直接在渲染引擎里跑。

第三套是平衡回归测试：每次改动后，对固定 seed 集合跑自动对战，检查关键指标是否越界。Unity ML-Agents 的 StatsRecorder 和 TensorBoard 很适合存训练与回归指标；自对弈训练中还可观察 ELO 变化。[16]

手动测试则更像“找误解”。需要重点观察：

- 新玩家是否能在 3 分钟内理解连段与转式。

- 是否存在“看起来应该能触发但实际没触发”的规则误判。

- 玩家失败后能否说出“我是怎么输的”。

- 是否存在某些遗物一拿到就锁死构筑方向。

- 是否存在“好玩但数值离谱”的牌。

### 数据指标

如果做 PC 单机，你仍然需要指标，不然平衡会完全凭感觉。建议至少记录：

- 新手首局平均到达楼层

- 第二幕到达率、第三幕到达率、通关率

- 普通/精英/Boss 平均战斗回合数

- 平均每局移除卡牌次数

- 每张卡牌的出现率、选择率、使用率、胜率贡献

- 每个遗物的选择率、持有后的通关率变化

- 平均余血、平均金币结余、商店访问率

- 坏 seed 举报率或“玩家主观不公平”反馈率

在 AI 内容管线中，评估指标可以额外加入：Schema 合法率、重复率、人工退稿率、自动模拟通过率、上线后触发 hotfix 的内容占比。OpenAI 的评估最佳实践里提到，评估应围绕目标、数据、指标、比较与持续运行来组织；这对你的内容活水系统同样成立。[17]

## 风险与缓解策略

| 风险 | 典型表现 | 影响 | 缓解策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机制过多 | 角色、资源、状态、战场同时上新 | 新手难上手，平衡成本爆炸 | 首发只保留一个核心机制；第二资源只做“连段值” |
| 数值失控 | 无限回能、无限抽牌、Boss 被秒 | 破坏长期乐趣 | 建立规则白名单；对“返费、复制、保留、降费”做专项回归 |
| RNG 失去信任 | 连续坏局、商店和奖励像抽奖 | 玩家认为不公平 | 用种子 + 权重 + 约束式生成；DDA 只作用于战斗外 |
| AI 文本不一致 | 术语乱、模板化、设定冲突 | 破坏沉浸感 | 建术语表、世界观词典、结构化 schema 与人工主编审核 |
| AI 美术风格漂移 | 角色不稳定、卡面像不同游戏 | 品牌感弱 | 用风格圣经、角色设定 sheet、Firefly Custom Models 或自建 LoRA 收敛 |
| 版权/归属不清 | 全 AI 成果难主张权利，训练来源不明 | 法务风险、上架风险 | 保留人类创作证据链；对最终资产做人类编辑与重构；优先使用来源与权限更清晰的工具 |
| 监管与标识 | 社区分享 AI 内容无标识 | 合规和舆论风险 | 生成内容加内部水印/元数据；面向社区内容时加 AI 标注 |
| 外部模型依赖 | 某云服务变价、接口变更、停服 | 生产线中断 | 关键规则内容本地化存储；所有生成结果版本化入库 |

这里尤其需要展开说版权与一致性。美国版权局的公开指导一直强调，使用 AI 的作品是否可登记，关键看人类贡献是否足够明确；纯 AI 自动生成内容的保护边界并不等同于传统人工创作。更稳妥的做法是：把 AI 当成“素材生成器”和“草案助手”，而不是唯一作者；保留 prompt、修改记录、草图、人工重绘文件、最终 PSD/源文件等证据链。[18]

如果你使用外部图像模型做量产，训练来源与最终可商用信心也必须纳入工具选择。Adobe Firefly 官方明确表示其模型训练使用了有许可内容和公共领域内容，并提供 Content Credentials 作为透明元数据；这一点对商业项目尤其重要。另一方面，OpenAI 图像官方文档同样提醒了生成图在一致性和精确构图上的限制，因此其更适合前期探索，而不是无条件替代最终美术流程。[19]

如果你的项目之后开放社区分享、自定义卡牌赛季或者 UGC 玩法，还要注意中国 2025 年发布的《人工智能生成合成内容标识办法》对生成内容标识提出了明确要求。即便你当前是单机产品，也建议从一开始就在资源元数据和截图分享链路里预留“是否 AI 生成 / 是否 AI 修改”的字段。这样后面要做社区功能时不会返工。[20]

最后是数据与隐私。若你的设计文档、未公开世界观、美术设定要进入外部 API，请确认数据策略。OpenAI 官方文档说明，默认情况下发送到 OpenAI API 的数据不会被用于训练或改进模型，除非显式选择加入；这对未公布项目是重要前提，但仍建议把最终、完整、可上线的规则数据放在你自己的版本库和内容库中。[21]

综合来看，这个项目最稳的路径不是“用 AI 一键做游戏”，而是用 AI 把小团队原本最耗时的内容草拟、变体扩写、自动试玩与回归测试做厚，再由设计师和程序把核心规则做实。如果你坚持这个边界，你做出来的就不是“AI 拼凑游戏”，而是一款有明确作者意图、同时具备现代生产效率的卡牌肉鸽。

[1] [2] [5] 在Steam 上购买Slay the Spire 立省75%

https://store.steampowered.com/app/646570/Slay_the_Spire/?curator_clanid=10681693&l=schinese&utm_source=chatgpt.com

[3] [8]  Structured model outputs | OpenAI API

https://platform.openai.com/docs/guides/structured-outputs

[4]  文本生成-大模型服务平台百炼(Model Studio)-阿里云帮助中心

https://help.aliyun.com/zh/model-studio/text-generation

[6] The Procedural Content Generation Benchmark: An Open-source Testbed for Generative Challenges in Games

https://arxiv.org/abs/2503.21474?utm_source=chatgpt.com

[7] AI for Dynamic Difficulty Adjustment in Games

https://users.cs.northwestern.edu/~hunicke/pubs/Hamlet.pdf?utm_source=chatgpt.com

[9]  文本生成模型API参考-大模型服务平台百炼(Model Studio)-阿里云帮助中心

https://help.aliyun.com/zh/model-studio/qwen-api-reference/

[10] [19] Adobe Firefly - Free Generative AI for Creatives

https://www.adobe.com/products/firefly.html?utm_source=chatgpt.com

[11]  Image generation | OpenAI API

https://platform.openai.com/docs/guides/image-generation

[12] [17] Evaluation best practices | OpenAI API

https://developers.openai.com/api/docs/guides/evaluation-best-practices?utm_source=chatgpt.com

[13] Designing a Learning Environment | ML Agents | 4.0.3

https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.ml-agents%404.0/manual/Learning-Environment-Design.html

[14] google-deepmind/open_spiel: OpenSpiel is a collection ...

https://github.com/google-deepmind/open_spiel?utm_source=chatgpt.com

[15] Constructive Generation Methods for Dungeons and Levels

https://antoniosliapis.com/articles/pcgbook_dungeons.php?utm_source=chatgpt.com

[16] Using TensorBoard to Observe Training | ML Agents | 4.0.3

https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.ml-agents%404.0/manual/Using-Tensorboard.html

[18] Copyright and Artificial Intelligence | U.S. Copyright Office

https://www.copyright.gov/ai/?utm_source=chatgpt.com

[20] 关于印发《人工智能生成合成内容标识办法》的通知

https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm?utm_source=chatgpt.com

[21] Data controls in the OpenAI platform

https://developers.openai.com/api/docs/guides/your-data?utm_source=chatgpt.com